PAROISSE SAINTE LUCIE DE BAGUIDA

CAHIER DES CHARGES

Conception et réalisation du site internet officiel

Stack : Nuxt 3 · Node.js · TypeScript · MySQL

Nom de domaine : www.paroissesaintelucie-baguida.org

Document de référence (benchmark) : stbernpar.org

## Informations sur le document

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Client | Paroisse Sainte Lucie de Baguida |
| Projet | Conception d'un site internet institutionnel sur mesure (Nuxt / Node.js / TypeScript / MySQL) |
| Rédigé par | ALOWANOU Dove Leonce – Chef de projet / PMO |
| Version | 2.0 (remplace la v1.0 basée sur WordPress) |
| Date | 5 octobre 2026 |
| Statut | Projet de cahier des charges – soumis à validation du client |

# 1. Contexte et présentation du projet

La Paroisse Sainte Lucie de Baguida souhaite se doter d'un site internet institutionnel moderne, sobre et facile à administrer, destiné à informer ses fidèles, ses visiteurs et la communauté locale sur la vie paroissiale : célébrations, sacrements, annonces, mouvements et groupes de prière, activités caritatives et vie communautaire.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation de la communication paroissiale et de renforcement du lien avec les fidèles, notamment ceux qui ne peuvent pas se déplacer (diaspora, malades, nouveaux arrivants). Le site s'inspire, dans son organisation et ses fonctionnalités, du site de référence de la paroisse Sainte Bernadette (stbernpar.org), tout en étant adapté à l'identité et aux besoins de la Paroisse Sainte Lucie de Baguida.

Évolution par rapport à la version 1.0 : le choix technologique a changé. Le site ne sera plus réalisé avec WordPress, mais avec une application web sur mesure basée sur Nuxt, Node.js, TypeScript et MySQL. Ce choix offre plus de maîtrise, de performance et d'évolutivité, au prix d'un développement plus important du back-office (voir sections 6, 8 et 9).

## 1.1 Le maître d'ouvrage (client)

- Nom : Paroisse Sainte Lucie de Baguida

- Représentant du projet : chargé de communication de la paroisse / Conseil pastoral paroissial

- Interlocuteur technique côté client : à désigner (secrétariat paroissial ou commission communication)

## 1.2 Le maître d'œuvre (prestataire)

- Rôle : conception graphique, développement de l'application, hébergement, mise en ligne et formation

- Chef de projet (PMO) : ALOWANOU Dove Leonce

## 1.3 Site de référence analysé

Le site stbernpar.org présente : un bandeau d'annonces et de bulletins hebdomadaires, un menu structuré par grandes thématiques (accueil des fidèles, formation religieuse, jeunesse, engagement/bénévolat, prière, dons), un calendrier paroissial, un annuaire du personnel pastoral, des formulaires d'inscription en ligne, un espace de dons, des documents téléchargeables, une intégration des réseaux sociaux et de la messe en direct, ainsi qu'un pied de page institutionnel. Le site de Baguida reprendra cette logique fonctionnelle en l'adaptant au contexte local (contenus en français et éventuellement en langue locale, moyens de paiement locaux).

# 2. Objectifs du site

## 2.1 Objectifs généraux

- Informer les paroissiens et le public sur la vie de la paroisse (horaires des messes, sacrements, annonces, actualités).

- Renforcer le lien communautaire et faciliter la participation aux activités (groupes de prière, mouvements, catéchèse, jeunesse).

- Faciliter les démarches administratives et pastorales en ligne (inscriptions, demandes de sacrements, contact).

- Valoriser l'image de la paroisse grâce à une identité visuelle professionnelle et respectueuse de son caractère spirituel.

- Permettre la collecte de dons et d'offrandes en ligne de manière sécurisée.

- Offrir un outil d'administration simple, utilisable par le personnel paroissial sans compétences techniques.

## 2.2 Objectifs secondaires

- Améliorer le référencement naturel (SEO) de la paroisse.

- Centraliser les documents (bulletins, formulaires, calendriers) en un point d'accès unique.

- Préparer la diffusion en direct des messes (YouTube/Facebook).

- Garantir un site accessible sur mobile, tablette et ordinateur, y compris à faible débit.

# 3. Public cible

- Les paroissiens réguliers et les familles de la paroisse

- Les nouveaux arrivants et visiteurs de passage

- La diaspora et les anciens membres de la communauté vivant à l'étranger

- Les bénévoles et responsables de mouvements/ministères

- Les donateurs et bienfaiteurs de la paroisse

- Le diocèse et les partenaires institutionnels

# 4. Arborescence du site proposée

L'arborescence reprend la structure du site de référence, adaptée à la Paroisse Sainte Lucie de Baguida. Elle pourra être ajustée lors de l'atelier de cadrage.

## 4.1 Menu principal

| Rubrique | Sous-rubriques |
| --- | --- |
| Accueil | Bandeau d'annonces, prochaines messes, dernières actualités, messe en direct |
| La Paroisse | Mot du Curé / Histoire · Vision et mission · Personnel pastoral · Conseil pastoral paroissial |
| Vie spirituelle | Horaires des messes et confessions · Calendrier liturgique/paroissial · Sacrements · Intentions de messe · Groupes de prière et mouvements · Homélies et enseignements |
| Catéchèse et formation | Inscription au catéchisme · Préparation aux sacrements · Ressources pédagogiques |
| Jeunesse | Mouvement des jeunes / scouts · Activités et camps |
| S'engager | Bénévolat et ministères · Formulaire d'adhésion à la paroisse |
| Actualités | Annonces paroissiales · Bulletins hebdomadaires (PDF) · Événements à venir · Galerie photo/vidéo |
| Dons et soutien | Faire un don en ligne · Denier de culte / offrandes · Campagnes spéciales |
| Contact | Coordonnées et plan d'accès · Formulaire de contact |

## 4.2 Pied de page

- Coordonnées complètes (adresse, téléphone, e-mail)

- Liens institutionnels (diocèse, conférence épiscopale, Vatican, Caritas)

- Réseaux sociaux (Facebook, YouTube, WhatsApp)

- Mentions légales / politique de confidentialité

- Crédits du site

# 5. Fonctionnalités détaillées

Les fonctionnalités sont identiques à la version 1.0. Ce qui change : elles sont désormais développées sur mesure (ou via des bibliothèques Node.js/Nuxt) au lieu de plugins WordPress.

## 5.1 Gestion de contenu (back-office sur mesure)

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord d'administration | Interface sécurisée permettant au personnel de créer, modifier, publier et dépublier pages, annonces et événements. | Essentielle |
| Éditeur de contenu riche | Éditeur visuel (type Tiptap) : texte, images, vidéos, liens, boutons. | Essentielle |
| Utilisateurs et rôles | Comptes avec droits différenciés : administrateur, éditeur, contributeur (secrétariat, curé, webmaster). | Essentielle |
| Médiathèque | Bibliothèque centralisée de photos, vidéos et documents (bulletins, formulaires PDF). | Essentielle |

## 5.2 Vie paroissiale

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Calendrier paroissial | Agenda interactif des messes, célébrations et événements, filtrable par mois/catégorie. | Essentielle |
| Horaires des messes | Page dédiée, facile à mettre à jour, avec horaires par jour de la semaine. | Essentielle |
| Intentions de messe | Formulaire de soumission d'une intention de messe en ligne. | Souhaitable |
| Annonces et bulletins | Publication hebdomadaire des annonces et bulletins PDF téléchargeables. | Essentielle |
| Annuaire du personnel pastoral | Fiches du curé, vicaires, diacres et catéchistes avec photo et fonction. | Essentielle |
| Homélies | Publication des homélies (texte, audio ou vidéo YouTube intégrée). | Souhaitable |

## 5.3 Formulaires et démarches en ligne

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Formulaire de contact | Envoi par e-mail au secrétariat, validation des données et protection anti-spam. | Essentielle |
| Inscription / adhésion à la paroisse | Inscription des nouveaux membres avec collecte des informations essentielles. | Essentielle |
| Inscription au catéchisme | Inscriptions annuelles à la catéchèse et à la préparation aux sacrements. | Souhaitable |
| Demande de sacrement | Demande (baptême, mariage, etc.) avec pièces jointes possibles. | Souhaitable |

## 5.4 Dons et soutien financier

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Module de dons en ligne | Page dédiée avec intégration d'une passerelle de paiement (Mobile Money, carte bancaire) via API et webhooks, avec historique des dons dans le back-office. | Essentielle |
| Campagnes de collecte | Pages dédiées aux campagnes spéciales avec jauge d'objectif. | Optionnelle |

## 5.5 Communication et médias

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Intégration réseaux sociaux | Liens et flux Facebook/YouTube. | Essentielle |
| Diffusion en direct | Lecteur vidéo intégré pour la retransmission des messes (YouTube/Facebook Live). | Souhaitable |
| Galerie photo/vidéo | Albums des événements paroissiaux. | Souhaitable |
| Newsletter | Inscription à une lettre d'information et envoi par e-mail via un service tiers. | Optionnelle |

## 5.6 Fonctionnalités transverses

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Responsive design | Affichage optimisé ordinateur, tablette et smartphone (mobile-first). | Essentielle |
| Multilingue | Français, avec possibilité d'ajouter une langue locale (ex. éwé) via @nuxtjs/i18n. | Souhaitable |
| Recherche interne | Recherche dans les pages, annonces et bulletins (MySQL FULLTEXT). | Essentielle |
| Référencement (SEO) | Rendu côté serveur, balises meta, sitemap, données structurées, URL propres. | Essentielle |
| Sécurité | HTTPS, mots de passe hachés, protection CSRF/XSS/injection SQL, limitation des requêtes, sauvegardes automatiques. | Essentielle |
| Protection des données | Bandeau de consentement aux cookies et politique de confidentialité. | Essentielle |
| Statistiques de fréquentation | Outil d'analyse respectueux de la vie privée (ex. Plausible, Umami ou Google Analytics). | Souhaitable |

# 6. Spécifications techniques

## 6.1 Architecture générale

Application web en trois couches : un front-end Nuxt (site public et interface d'administration), une API Node.js en TypeScript, et une base de données MySQL. L'ensemble est déployé sur un VPS.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Nuxt 3 (Vue 3, TypeScript), rendu SSR/SSG, Tailwind CSS | Site public, SEO, interface d'administration |
| Back-end / API | Node.js (LTS), Nitro (intégré à Nuxt) ou NestJS, TypeScript | Logique métier, API REST, authentification |
| Base de données | MySQL 8, ORM Prisma ou Drizzle | Stockage des contenus, utilisateurs, formulaires, dons |
| Validation | Zod | Validation des données côté serveur et client |
| Authentification | Sessions sécurisées ou JWT, rôles, hachage argon2/bcrypt | Accès au back-office |
| E-mails | Nodemailer (SMTP du domaine) ou service transactionnel | Notifications et formulaires |
| Fichiers | Stockage disque du VPS (ou S3 compatible), optimisation d'images (sharp) | Médiathèque, bulletins PDF |

## 6.2 Bibliothèques et outils envisagés

- Éditeur riche : Tiptap

- Calendrier : FullCalendar

- SEO : @nuxtjs/seo (sitemap, robots, schema.org)

- Multilingue : @nuxtjs/i18n

- Paiement : API Flutterwave, CinetPay ou PayPal selon disponibilité locale

- Cookies : bandeau de consentement sur mesure

- Qualité : ESLint, Prettier, Vitest, Playwright (tests de bout en bout)

- Versionnement : Git (dépôt privé), intégration continue

## 6.3 Modèle de données (tables principales)

| Table | Contenu |
| --- | --- |
| users, roles | Comptes du back-office et leurs droits |
| pages | Pages de contenu (titre, slug, contenu, langue, statut, SEO) |
| announcements | Annonces paroissiales (titre, texte, dates de publication) |
| bulletins | Bulletins hebdomadaires (date, fichier PDF) |
| events, event_categories | Calendrier : messes, célébrations, événements |
| mass_schedules | Horaires des messes et confessions |
| staff | Personnel pastoral (nom, fonction, photo, biographie) |
| homilies | Homélies (texte, audio, lien vidéo) |
| media | Fichiers téléversés (images, PDF, vidéos) |
| form_submissions | Soumissions : contact, adhésion, catéchisme, sacrements, intentions de messe |
| donations, campaigns | Dons (montant, statut, référence de paiement) et campagnes |
| subscribers | Abonnés à la newsletter |
| settings | Paramètres du site (coordonnées, réseaux sociaux) |

## 6.4 Design et charte graphique

Une maquette graphique (desktop et mobile), réalisée sous Figma, sera proposée au client pour validation avant le développement. La charte s'appuiera sur les couleurs, symboles et éléments identitaires de la paroisse (patronage de Sainte Lucie, couleurs liturgiques, logo existant ou à créer).

## 6.5 Compatibilité et performance

- Compatible avec Chrome, Firefox, Safari et Edge

- Affichage mobile-first, adapté aux connexions à faible débit

- Temps de chargement optimisé (rendu serveur, images compressées, mise en cache)

- Objectif de score Lighthouse supérieur à 85 (performance, accessibilité, SEO)

# 7. Hébergement, nom de domaine et infrastructure

## 7.1 Nom de domaine

- Nom de domaine retenu : www.paroissesaintelucie-baguida.org (disponibilité à confirmer avant réservation)

- Durée de réservation initiale : 1 an, renouvelable annuellement

- Il est recommandé de réserver aussi la variante .com pour éviter toute confusion

- Le nom de domaine sera enregistré au nom de la Paroisse, qui en restera propriétaire

## 7.2 Hébergement recommandé : VPS Contabo

Une application Node.js nécessite un serveur dédié ou un VPS : l'hébergement mutualisé prévu en version 1.0 n'est plus adapté.

| Formule | Caractéristiques indicatives | Coût indicatif* |
| --- | --- | --- |
| Cloud VPS 10 (Contabo) | 4 vCPU, 8 Go RAM, 75 Go NVMe, trafic illimité en entrée. Suffisant pour le site, l'API et MySQL. | ≈ 4,50 à 8 €/mois |
| Cloud VPS supérieur (option) | Plus de ressources si forte audience ou multi-sites. | Selon la grille Contabo |

*Tarifs indicatifs, à reconfirmer sur contabo.com avant souscription.

## 7.3 Éléments inclus dans la prestation d'hébergement

- Installation et sécurisation du serveur (Ubuntu LTS, pare-feu, accès SSH par clé)

- Installation de Node.js, MySQL, Nginx (reverse proxy) et PM2 (ou Docker)

- Certificat SSL (HTTPS) gratuit Let's Encrypt avec renouvellement automatique

- E-mails professionnels liés au domaine (ex. contact@paroissesaintelucie-baguida.org)

- Sauvegardes automatiques quotidiennes de la base MySQL et des fichiers, avec copie externe

- Surveillance de la disponibilité du site

- Suivi de la première année d'hébergement et accompagnement au renouvellement

## 7.4 Propriété des accès

L'ensemble des accès (hébergement, nom de domaine, back-office, dépôt de code) sera créé au nom et sous le contrôle exclusif de la Paroisse Sainte Lucie de Baguida, qui en recevra tous les identifiants à l'issue du projet. Le code source et une documentation technique lui seront remis.

# 8. Méthodologie et planning prévisionnel

Le projet suit une méthode itérative avec livraisons intermédiaires, présentées au client sur un environnement de préproduction.

| Étape | Livrable | Durée estimée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage : atelier client, validation de l'arborescence et des fonctionnalités | 1 semaine | PMO + Client |
| 2 | Maquette graphique (desktop et mobile) et validation | 1 à 2 semaines | Designer |
| 3 | Architecture, modèle de données, réservation du domaine et mise en place du VPS | 1 semaine | Développeur |
| 4 | Développement du back-end : API, authentification, base de données | 3 semaines | Développeur |
| 5 | Développement du front-end Nuxt et du back-office | 3 à 4 semaines | Développeur |
| 6 | Modules spécifiques : calendrier, formulaires, dons en ligne, multilingue | 2 semaines | Développeur |
| 7 | Intégration des contenus fournis par la paroisse (textes, photos, PDF) | 1 semaine | PMO + Client |
| 8 | Tests, corrections, sécurité, SEO et recette avec le client | 1 à 2 semaines | PMO + Client |
| 9 | Mise en production et vérifications finales | 2 à 3 jours | Développeur |
| 10 | Formation du personnel paroissial et remise de la documentation | 1 journée | PMO |

Durée totale estimée : environ 12 à 14 semaines à compter de la validation du cahier des charges et du versement de l'acompte, sous réserve de la réactivité du client pour la fourniture des contenus et les validations. Certaines étapes peuvent se chevaucher.

# 9. Devis et modalités de paiement

Les montants ci-dessous sont une proposition révisée pour la nouvelle stack. Ils sont à valider par le client.

## 9.1 Devis détaillé – Conception et développement

| Poste | Montant (FCFA) | Montant (EUR)* |
| --- | --- | --- |
| Cadrage, atelier de conception et arborescence | 100 000 | ≈ 152 € |
| Design graphique / maquette (desktop + mobile) | 200 000 | ≈ 305 € |
| Architecture technique et modèle de données | 150 000 | ≈ 229 € |
| Développement front-end Nuxt (pages, composants, SEO) | 400 000 | ≈ 610 € |
| Développement back-end : API, authentification, back-office | 600 000 | ≈ 915 € |
| Modules spécifiques (calendrier, formulaires, dons en ligne, multilingue) | 350 000 | ≈ 534 € |
| Intégration des contenus initiaux | 80 000 | ≈ 122 € |
| Tests, recette, optimisation SEO et sécurité | 100 000 | ≈ 152 € |
| Mise en production, documentation et formation | 70 000 | ≈ 107 € |
| SOUS-TOTAL Conception & développement | 2 050 000 | ≈ 3 125 € |

## 9.2 Frais annuels récurrents

| Poste | Montant / an (FCFA) | Montant / an (EUR)* |
| --- | --- | --- |
| Nom de domaine (.org) | 10 000 – 15 000 | ≈ 15 – 23 € |
| Hébergement VPS Contabo (Cloud VPS 10) | 35 000 – 63 000 | ≈ 54 – 96 € |
| Maintenance annuelle (mises à jour, sauvegardes, support) – optionnelle | 180 000 | ≈ 274 € |

*Montants en euros indicatifs. Le devis contractuel reste celui exprimé en FCFA.

## 9.3 Échéancier de paiement proposé

| Tranche | Échéance | % | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère tranche | À la signature du cahier des charges / bon de commande (acompte de démarrage) | 40 % | 820 000 |
| 2ème tranche | À la validation de la maquette graphique, avant le développement | 30 % | 615 000 |
| 3ème tranche | À la recette finale, avant la mise en ligne définitive et la remise des accès | 30 % | 615 000 |

Les frais annuels récurrents sont facturés séparément, à l'activation du service puis chaque année à la date anniversaire.

## 9.4 Moyens de paiement acceptés

- Virement bancaire

- Mobile Money (opérateur à préciser)

- Chèque (sur accord préalable)

## 9.5 Modalités complémentaires

- Toute fonctionnalité non prévue dans ce cahier des charges fait l'objet d'un avenant chiffré séparément.

- Les révisions mineures de contenu (texte, images) sont incluses jusqu'à la recette finale ; au-delà, elles relèvent du contrat de maintenance.

- Une garantie de correction des anomalies de 30 jours est offerte après la mise en ligne, hors nouvelles fonctionnalités.

- Les frais de services tiers (passerelle de paiement, envoi d'e-mails en masse) sont à la charge de la paroisse.

# 10. Maintenance et évolutions

Le site étant une application sur mesure, un contrat de maintenance annuel est fortement recommandé. Il comprend :

- Mises à jour de sécurité de Node.js, des dépendances, de Nuxt et du serveur

- Sauvegardes automatiques et vérification de leur intégrité

- Surveillance de la sécurité et de la disponibilité du site

- Support technique par e-mail / téléphone (nombre d'heures à définir)

- Assistance ponctuelle pour la publication de contenu

- Correctifs et petites évolutions (hors nouvelles fonctionnalités, chiffrées à part)

# 11. Propriété intellectuelle, mentions légales et protection des données

- Le site, une fois livré et soldé, ainsi que ses contenus (textes, photos fournies, base de données) et son code source, deviennent la pleine propriété de la Paroisse Sainte Lucie de Baguida.

- Le nom de domaine et le compte d'hébergement seront enregistrés directement au nom de la Paroisse.

- Les bibliothèques open source utilisées restent soumises à leurs licences respectives (MIT, Apache, etc.).

- Un bandeau de consentement aux cookies et une politique de confidentialité seront mis en place. Les données personnelles collectées (formulaires, dons) seront limitées au nécessaire, stockées de manière sécurisée et jamais revendues.

- Le prestataire s'engage à la confidentialité des informations transmises par le client.

# 12. Validation du cahier des charges

Le présent cahier des charges constitue la base contractuelle du projet. Il devra être relu, complété si nécessaire (contenus exacts, identité visuelle, choix définitifs de fonctionnalités et de moyens de paiement), puis validé par les deux parties avant le démarrage des travaux.

| Pour la Paroisse Sainte Lucie de Baguida | Pour le prestataire |
| --- | --- |
| Nom, fonction et signature : | Nom, fonction et signature : ALOWANOU Dove Leonce, PMO |
| Date : ______________________ | Date : ______________________ |